|  |  |
| --- | --- |
|  | **Гендерный план действий**  |
|  | **Компоненты ГПД** | **Показатели выполнения ГПД**  | **Период времени** |
|  |  | **Показатели мониторинга** | **План** | **Фактический** |
|   | **Конечный результат. Доступ к устойчивым и надежным услугам по сбору и очистке сточных вод в городах Балыкчы и Каракол улучшен и расширен.** |
|   | 0.1 Провести опрос удовлетворенности потребителей качеством услуг по очистке сточных вод в Балыкчы и Караколе с равным числом женщин и мужчин респондентов. | 0.1.1 По меньшей мере 60% женщин и 60% опрошенных мужчин удовлетворены качеством услуг по очистке сточных вод, предоставляемых водоканалами (2018 год: 22%) |   |   | 2024 |
|   |   |   |   | 2024 |
|   | 0.2 Контролировать распространенность заболеваний, передающихся по воде, и других заболеваний, связанных с санитарией, в каждом городе | 0.2.1 Базовые данные (2018 год), с разбивкой по возрасту и полу, по случаям заболеваний, связанных с водой, и других заболеваний, связанных с санитарией, которые собираются для каждого города |   |   |   |
|   |  0.2.2 По меньшей мере на 25% снижение заболеваний, связанных с водой, и других заболеваний, связанными с санитарией, в каждом городе в 2024 году |   |   |   |
|   | **Результат 1 Реабилитация и ввод в эксплуатацию систем сбора и очистки канализационных стоков в гг. Балыкчы и Каракол** |
|   | 1.1 Проводить гендерно-чувствительные консультации и кампанию по информированию общественности по проекту, которые могут включать, но не ограничиваться следующим: (i) обзор проекта; (ii) преимущества подключения к канализации; (iii) важность оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения; (iv) использование и сохранение водных ресурсов; (v) процедуры и затраты на водопроводные канализационные сети; среди прочих | 1.1.1 Не менее двух общественных собраний / консультаций / мероприятий по информированию общественности, проводимых в каждом городе за год реализации проекта | 2 раза в год  |   | 1кв 2020г – 4кв 2024г |
| 1.1.2 По меньшей мере 40% участия женщин в каждом мероприятии по общественным собраниям / консультациям / информирования  | 40% |   |   |
| 1.1.3 Не менее 80% участников мужского и женского пола повысили знания о важности услуг по очистке сточных вод, а также о водопользовании и сохранении водных ресурсов | 80% |   |   |
| 1.1.4 По меньшей мере, 3 типа материалов кампании ИОК (например, плакаты, брошюры, радио / телевизионные рекламные объявления / трансляции, реклама в социальных сетях и т. д.) с передаваемыми и распространяемыми гендерно-чувствительными сообщениями |   |   |   |
|   | 1.2 Обеспечить подключение домохозяйств к центральной канализации  | 1.2.1   По меньшей мере 850 домохозяйств (45%) в Балыкчы подключены к центральной канализации к 2024 году (2018 год: 35%) | 850ДХ |   |   |
|   | 1.2.2   По меньшей мере 1 200 домохозяйств (60%) в Караколе подключены к центральной канализации к 2024 году (2018 год: 45%) | 1,200 ДХ |   |   |
|   | 1.3 Обеспечить подключение школ к центральной канализации  | 1.3.1   По меньшей мере, XX (количество) школ в Балыкчы подключены к центральной канализации |   |   |   |
|   | 1.3.2   По меньшей мере, XX (количество) школ в Караколе подключены к центральной канализации |   |   |   |
|   | **Результат 2 Усиление институционального и ориентированного на обслуживание потенциала ВС в гг. Балыкчы и Каракол, и усиление потенциала реализации проекта** |
|   | 2.1 Обеспечить участие женщин в работе местного рабочего комитета[1] в каждом городе  | 2.1.1. Не менее 30% женщин-членов в местном рабочем комитете | 30% |   | 2022 - далее |
|   |  2.2          Обеспечить участие женщин на руководящих должностях в Водоканалах в технических тренингах с международной квалификационной аккредитацией |  2.2.1   По крайней мере, одна женщина на руководящей должности в каждом водоканале, прошла учебный модуль по управлению корпоративными коммунальными услугами с международной квалификационной аккредитацией к 2024 году | 1 |   | 2022 – 2024 |
|   |  2.2.2   По крайней мере, одна женщина на руководящей должности в каждом водоканале, прошла учебный модуль по эксплуатации и техническому обслуживанию с международной квалификационной аккредитацией к 2024 году | 1 |   | 2022 – 2024 |
|   | 2.2.3   По крайней мере, одна женщина на руководящей должности в каждом водоканале, прошла учебный модуль по финансовому менеджменту с международной квалификационной аккредитацией к 2024 году | 1 |   | 2022 – 2024 |
|   |  2.3 Проведение тренинга по наращиванию гендерного потенциала для сотрудников Водоканала, ключевых сотрудников города / муниципалитета ичленов технического рабочего комитета | 2.3.1. Не менее 95% сотрудников Водоканала как для Балыкчы, так и для Каракола, и каждый из их местных рабочих комитетов приобрели базовые знания по учету гендерной проблематики и ее последствиям для работы Водоканалов | 95% |   | 2022 – 2024 |
|   | 2.3.2. По меньшей мере 50% сотрудников города / муниципалитета, чьи рабочие места имеют какое-то отношение к водоснабжению и санитарии, приобрели базовые знания по вопросам учета гендерной проблематики и ее последствий для их мандата по предоставлению качественных услуг в области водоснабжения и канализации |   |   | 2022 – 2024 |
|   | 2.4 Усилить отношения с клиентами с учетом гендерных факторов в каждом водоканале |  2.4.1 По меньшей мере 50% женщин-сотрудников в каждом отделении обслуживания водоканала |   |   | 2024 |
|   | 2.4.2 В каждом водоканале действует механизм рассмотрения жалоб потребителей, с четкими гендерно-чувствительными процедурами, включая (i) обеспечение присутствия женщин в комитете по рассмотрению жалоб по просьбе женщины-потребителя; (ii) регистрировать пол потребителя при регистрации жалоб, а также предпринятые действия по ним, (iii) использование гендерно-чувствительного языка при работе с заявителями и (iv) открытие других мест для подачи жалоб, например, посредством текста или онлайн, среди прочего |   |   | 2024 |
|   | 2.4.3. По меньшей мере 50% женщин-членов в каждом комитете по рассмотрению жалоб потребителей | 50% |   | 2024 |
|   | **Результат 3 Улучшено управление септическим осадком и повышена информированность по санитарии и гигиене** |
|   | 3.1 Обеспечить чтобы не подключенные к центральной канализации домохозяйства обслуживались службами по сбору септических осадков, с соблюдением экологических требований  | 3.1.1. По меньшей мере 2000 дополнительных домохозяйств, а также институциональные и коммерческие учреждения получают услуги по сбору септического осадка в Балыкчы | **2** |  | 2022 - далее |
| 3.2.1. По меньшей мере 2 800 дополнительных домохозяйств, а также институциональные и коммерческие учреждения получают услуги по сбору септического осадка в Караколе | **2,8** |  | 2022 - далее |
|   | 3.2 Провести кампании по повышению информированности по санитарии и гигиене  | 3.2.1 По меньшей мере 50% домохозяйств проекта и институциональных и коммерческих объектов включены в кампании по информированности по санитарии и гигиене в каждом городе, из которых по меньшей мере 50% представлены женщинами и девочками школьного возраста | **50% + 50%** |  | 2022 - далее |
| 3.2.2. По меньшей мере 10 женщин-членов общины подготовлены и обучены пропагандировать надлежащую гигиеническую практику в рамках просветительских кампаний по санитарии и гигиене | **10** |  | 2022 - далее |